# Plan de comunicaciones de arquitectura

Camposol S.A. · Planta Packing Chao · Grupo 04 · SI605

Lectura de códigos: PRE es Preliminary y A Phase A; D/DRV driver; OBJ objetivo; OUT resultado; KPI indicador; MED medida candidata; VS value stream; C4/H1/C3 y CAP-A capacidades; C01…06 concerns; STK stakeholder; ROL función; PR principio; REQ requisito; VP viewpoint; VIEW vista; MODEL/M modelo; DEC decisión; CP correspondencia; F fuente. HP: hecho público con fuente y alcance; IA: escenario asistido por IA; SV: supuesto por validar; DE: propuesta/decisión académica; NV: información faltante. NE significa no evaluado, nunca cero. Las propuestas nuevas de este paquete son DE asistidas por IA-07; no se declara acuerdo del equipo.

| Control | Valor |
| --- | --- |
| ID / fase | A-03 · Phase A |
| Versión / estado | v0.1 · Draft académico; propuesta del asistente DE; sin aprobación del equipo ni corporativa |
| Owner / fecha | ROL-EA Arquitecto líder propuesto · elaboración 2026-10-15 |
| Propósito | Ver sección 1; Plan de comunicaciones de arquitectura |
| Inputs | PRE-01 roles; A-01/02; catálogos STK/concerns; borrador A-03 |
| Outputs | Plan de comunicaciones, recepción, decisiones y escalamiento |
| Base de edición | A-03_Camposol_Communications_Plan.docx; copia del original homónimo, diseño conservado; conciliaciones EQ |
| Antecedente vigente | 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/Antecedentes/PC1_Corregida.docx; 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/Antecedentes/Registro_Correcciones_PC1.md |

## 1 Propósito y alcance

Organizar qué debe conocer y revisar cada participante para construir visión, resolver observaciones y solicitar decisiones explícitas. El plan conserva del borrador audiencia, concern, mensaje, cadencia y evidencia de recepción, con IDs conciliados a PC1.

No acredita reuniones, contactos, envíos ni acuerdos con personal de Camposol. Participación externa requiere autorización y disponibilidad futuras.

## 2 Mensaje común y audiencias

AV-01 propone evidencia recuperable, custodia verificable, handoffs y estados claros y excepciones controladas. Cada comunicación indica la decisión requerida, fuente/estatus y límite. Recibir no equivale a revisar ni aprobar.

| Audiencia y concern | Mensaje/decisión esperada | Canal y responsable |
| --- | --- | --- |
| STK-01 Gerencia de Operaciones Chao C02;C03;C05 | Vision/escenario y requisitos pertinentes; Coordinar alcance y recursos; sponsor funcional propuesto, autoridad NV-08 Decisión: Confirmar criterio de su dominio o registrar desacuerdo/NV | Revisión inicial y A-S3/A-S5 antes del gate; canal propuesto: taller funcional o comentarios versionados Owner: ROL-EA coordina; STK-01 revisa |
| STK-02 Calidad e Inocuidad C01;C06 | Vision/escenario y requisitos pertinentes; Revisar historia, liberación y evidencia; no equivale a despacho Decisión: Confirmar criterio de su dominio o registrar desacuerdo/NV | Revisión inicial y A-S3/A-S5 antes del gate; canal propuesto: taller funcional o comentarios versionados Owner: ROL-EA coordina; STK-02 revisa |
| STK-03 Cadena de Frío C01;C06 | Vision/escenario y requisitos pertinentes; Validar evidencia térmica, ruta y custodia por pallet Decisión: Confirmar criterio de su dominio o registrar desacuerdo/NV | Revisión inicial y A-S3/A-S5 antes del gate; canal propuesto: taller funcional o comentarios versionados Owner: ROL-EA coordina; STK-03 revisa |
| STK-04 Arquitectura IT/OT C03;C04;C05 | Vision/escenario y requisitos pertinentes; Evaluar soporte local, interfaces, continuidad y acceso Decisión: Confirmar criterio de su dominio o registrar desacuerdo/NV | Revisión inicial y A-S3/A-S5 antes del gate; canal propuesto: taller funcional o comentarios versionados Owner: ROL-EA coordina; STK-04 revisa |
| STK-05 Operadores de Línea y Packing C02;C03 | Vision/escenario y requisitos pertinentes; Revisar captura, usabilidad y efecto sobre ritmo de trabajo Decisión: Confirmar criterio de su dominio o registrar desacuerdo/NV | Revisión inicial y A-S3/A-S5 antes del gate; canal propuesto: taller funcional o comentarios versionados Owner: ROL-EA coordina; STK-05 revisa |
| STK-06 Despacho y Exportación C01;C06 | Vision/escenario y requisitos pertinentes; Verificar entrega al transportista y documentación disponible en el hito Decisión: Confirmar criterio de su dominio o registrar desacuerdo/NV | Revisión inicial y A-S3/A-S5 antes del gate; canal propuesto: taller funcional o comentarios versionados Owner: ROL-EA coordina; STK-06 revisa |
| STK-07 Dirección de Transformación Digital C04;C05 | Vision/escenario y requisitos pertinentes; Revisar valor, condiciones y recursos; ROI neto no demostrado Decisión: Confirmar criterio de su dominio o registrar desacuerdo/NV | Revisión inicial y A-S3/A-S5 antes del gate; canal propuesto: taller funcional o comentarios versionados Owner: ROL-EA coordina; STK-07 revisa |
| ROL-AB Board propuesto C01;C02;C03;C04;C05;C06 | Principios, conflictos, trazabilidad y gates Decisión: Recomendar devolución o avance con condiciones | Revisión semanal propuesta y A-S6 Owner: ROL-EA |

## 3 Calendario por hitos

| Hito propuesto | Revisión y salida |
| --- | --- |
| COM-01 / A-S1 | Alcance, Request, roles, disponibilidad y G-PRE-A; confirmar qué falta |
| COM-02 / A-S2 | Assessment y BS-01; observaciones por concern |
| COM-03 / A-S3–S4 | Vision, modelos, definición; contraste CP-A01 y límites |
| COM-04 / A-S5 | Circular paquete/Statement y dos cadenas antes del gate |
| COM-05 / A-S6 | Recomendación Board y eventual decisión del equipo; ninguna se presume |

Las fechas reales y participantes solo se registran si ocurren; no se deducen del calendario. El asistente elaboró estos productos ahora sin simular seis semanas transcurridas.

## 4 Recepción revisión y evidencia

| Estado de respuesta | Evidencia necesaria |
| --- | --- |
| Planificado | Audiencia, concern, archivo/versión, canal, emisor y pregunta; estado actual |
| Recibido | Constancia del receptor y fecha, sin aprobación implícita |
| Revisado con observaciones | Observación identificada, owner y condición/plazo de cierre |
| Conformidad funcional | Aceptación de lo revisado por autoridad competente, versión y condiciones |
| Decisión pendiente | Falta respuesta o autoridad; preservar el límite |

Communication_Plan.csv incluye decisión esperada y evidencia de recepción por audiencia; todas las comunicaciones siguen planificadas.

## 5 Custodia y escalamiento

ROL-CUST conserva comunicación/versión. ROL-EA documenta desacuerdo y alternativas; dominio revisa hechos; ROL-AB resuelve coherencia y conflictos; STK-01 decide cambios de alcance/recursos si tiene mandato. Calidad no pierde su competencia de liberación.

Interfaces de proveedor, transportista y SENASA se revisan primero desde roles internos; no se han enviado mensajes externos. Si falta un revisor, se registra concern pendiente y efecto sobre gate.

## 6 Riesgos y aceptación

Mitigar vocabulario ambiguo con glosario/códigos, detalle excesivo con resumen ejecutivo y versiones divergentes con inventario. El plan se acepta documentalmente si cada audiencia tiene mensaje, canal/cadencia, owner, evidencia y decisión esperada; el envío y acuerdo reales permanecen pendientes.

## Referencias y estado de revisión

Guía S4: 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/SI605_Guia_S4.md; PC1 corregida: 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/Antecedentes/PC1_Corregida.docx y registro 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/Antecedentes/Registro_Correcciones_PC1.md. Fuentes/estatus en 00_Control/Fuentes_y_Evidencias.csv. Catálogos y modelos se localizan en 00_Control/Inventario_artefactos.csv. No se desarrolló Phase B ni se ejecutaron pruebas operativas; revisión/aceptación del equipo pendientes. Paginación DOCX pendiente de inspección visual por bloqueo del render.