# Declaración del trabajo de arquitectura

Camposol S.A. · Planta Packing Chao · Grupo 04 · SI605

Lectura de códigos: PRE es Preliminary y A Phase A; D/DRV driver; OBJ objetivo; OUT resultado; KPI indicador; MED medida candidata; VS value stream; C4/H1/C3 y CAP-A capacidades; C01…06 concerns; STK stakeholder; ROL función; PR principio; REQ requisito; VP viewpoint; VIEW vista; MODEL/M modelo; DEC decisión; CP correspondencia; F fuente. HP: hecho público con fuente y alcance; IA: escenario asistido por IA; SV: supuesto por validar; DE: propuesta/decisión académica; NV: información faltante. NE significa no evaluado, nunca cero. Las propuestas nuevas de este paquete son DE asistidas por IA-07; no se declara acuerdo del equipo.

| Control | Valor |
| --- | --- |
| ID / fase | A-04 · Phase A |
| Versión / estado | v0.1 · Draft académico; propuesta del asistente DE; sin aprobación del equipo ni corporativa |
| Owner / fecha | ROL-EA Arquitecto líder propuesto · elaboración 2026-10-15 |
| Propósito | Ver sección 1; Declaración del trabajo de arquitectura |
| Inputs | PRE-05 petición, A-01…03 y definición/escenario A-05/06; borrador A-04 |
| Outputs | Propuesta de acuerdo de trabajo B/C/D, recursos, aceptación y cambios |
| Base de edición | A-04_Camposol_Statement_of_Architecture_Work.docx; copia del original homónimo, diseño conservado; conciliaciones EQ |
| Antecedente vigente | 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/Antecedentes/PC1_Corregida.docx; 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/Antecedentes/Registro_Correcciones_PC1.md |

## 1 Naturaleza y propósito del acuerdo

Proponer alcance, productos, recursos, calendario y aceptación del trabajo B/C/D tras Phase A. PRE-05 solicita A; A-02 orienta valor; este Statement propone el acuerdo posterior. Estado Draft sin firma ni aprobación del equipo o empresa. No es contrato ejecutado ni autorización del piloto.

## 2 Antecedentes y misión

PC1 delimita VS01 y propone DEC-01 B exploratoria. DEC-02 conserva el criterio de diagnóstico/evaluación antes de implementación del borrador. B/C/D debe verificar necesidades, reutilización y alternativas, no confirmar forzosamente un nodo.

VS01 — Aseguramiento de fruta exportable: recepción de bins → selección/calibrado → empaque → pre-frío según ruta → cámara → carga, precintado y entrega del FCL refrigerado al transportista en rampa.

Una planta y un value stream. Se conservan variantes de recepción de fruta refrigerada y pre-frío según ruta (NV-08). Campo, transporte marítimo, puertos, distribución internacional y rediseño del ERP corporativo quedan fuera. El cliente internacional es beneficiario final; el transportista es receptor inmediato.

## 3 Productos y aceptación

| Producto futuro | Completitud propuesta |
| --- | --- |
| Architecture Definition B/C/D | Baseline con fuentes/límites, Target, vistas, gaps y rationale por dominio; no llamar validado lo desconocido |
| B negocio | Procesos/servicios/roles/eventos comparables; controles y handoffs; validación funcional cuando sea posible |
| C datos/aplicaciones | Identificadores, estados, linaje/ownership, soporte y necesidades; no asumir API o app nueva |
| D tecnología | Dependencias/red/acceso/continuidad según evidencia; pruebas/protocolos planificados |
| Requirements Specification | REQ-01…07 refinados conservando IDs, origen, owner y pruebas; cambios con impacto |
| Roadmap preliminar de arquitectura | Dependencias, riesgos y opciones de paquetes; E/F profundizan inversión/migración después |
| Repository actualizado | Fuentes/modelos editables, inventario, relaciones, decisiones y dos cadenas recuperables |

La aceptación de arquitectura evalúa calidad y cobertura del producto, no logro de KPI de una implementación inexistente. Cada NV se obtiene, se limita explícitamente o impide aceptación del apartado; no se rellena como hecho.

## 4 Enfoque y calendario posterior

| Semana relativa | Actividad | Salida |
| --- | --- | --- |
| BC-S1 | Confirmar mandato/acceso/protocolo y fuentes | Scope y plan de muestreo; si no hay acceso, límite y decisión |
| BC-S2 | Descubrir Baseline de negocio, handoffs y datos | Evidencia de roles, eventos, medidas y variantes |
| BC-S3 | Contrastar capacidades y Target de negocio | Gaps confirmados/refutados; análisis B propuesto |
| BC-S4 | Profundizar datos y aplicaciones por necesidad | C: fuentes/estados/linaje, servicios y soporte existentes/candidatos |
| BC-S5 | Evaluar tecnología, seguridad y continuidad | D: restricciones y opciones, sin despliegue |
| BC-S6 | Integrar definición, requisitos y dependencias | Revisión de arquitectura, propuestas de paquetes y gate posterior |

Ventana BC-S1…BC-S6 propuesta DE desde eventual autorización posterior a A-S6. No coincide con las seis semanas de elaboración de Vision ni prueba que exista acceso/dedicación aprobados. Si dependencias fallan, se revisa calendario/alcance. Ningún producto de B se desarrolla ahora.

## 5 Roles recursos y dependencias

| Recurso funcional propuesto | Trabajo y condición |
| --- | --- |
| Sponsor STK-01 | Mandato/alcance y recursos; autoridad NV-08 |
| Board ROL-AB y arquitecto ROL-EA | Revisión semanal e integración; dedicación efectiva NV-06 |
| Negocio y Calidad/Frío/Despacho | Procedimientos, variantes y muestra; acceso/competencia NV-08 |
| Datos aplicaciones tecnología/OT | Responsables de dominio propuestos vía STK-04; inventario/interfaz/red NV-01/02/04 |
| Mejora Continua y custodio | Protocolo/medición y mantenimiento; horas/herramienta compartida por acordar |

No se promete presupuesto o horas corporativas. El acuerdo requiere confirmar disponibilidad por hito antes de iniciar. Recursos de EA son diferentes del paquete piloto US$265k; NV-06 no se cierra copiando un techo académico.

## 6 Riesgos aceptación y cambios

Acceso insuficiente, muestra no representativa, autoridad ambigua, solución prematura, datos térmicos inexistentes y versiones inconsistentes tienen acciones/owners en Risk_Log. La baseline IA puede sostener un escenario académico, nunca una validación empresarial.

Cambio: owner propone motivo/fuente; ROL-EA analiza impacto en alcance/plazo/recursos/REQ/modelos; Board revisa arquitectura; sponsor decide si afecta mandato. Se conserva rationale e historial. No se inventa una solicitud ya ocurrida.

## 7 Gate y formalización

G-A-BCD revisa A-01…06, requisitos, riesgos, disponibilidad, cobertura de concerns y dos cadenas. Recomendación del asistente: elevar propuesta condicional para revisión académica; no iniciar trabajo empresarial ni piloto sin mandato.

| Campo | Estado real |
| --- | --- |
| Alcance/productos | Propuestos en este documento |
| Recursos/plazo | Propuesta por acordar, NV-06/08 |
| Decisión del equipo | Pendiente, no simulada |
| Autorización corporativa | No acreditada |
| Firma/fecha/condiciones de aceptación | Pendientes; no se insertan firmas ficticias |

## Referencias y estado de revisión

Guía S4: 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/SI605_Guia_S4.md; PC1 corregida: 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/Antecedentes/PC1_Corregida.docx y registro 03_Architecture_Repository/05_Reference_Library/Antecedentes/Registro_Correcciones_PC1.md. Fuentes/estatus en 00_Control/Fuentes_y_Evidencias.csv. Catálogos y modelos se localizan en 00_Control/Inventario_artefactos.csv. No se desarrolló Phase B ni se ejecutaron pruebas operativas; revisión/aceptación del equipo pendientes. Paginación DOCX pendiente de inspección visual por bloqueo del render.